## Slide 1: Risiken der Datensicherung und Archivierung
Gruppenaufgabe 1
Raum 1

## Slide 2: Technisch
Identifizierte Risiken | Relevanz | Präventionsmassnahmen
Hardwaredefekte (z.B. defekte NAS/Bänder) | Hoch | Einführung eines redundanten Speichersystems (z.B. RAID-Level Optimierung).
Fehlgeschlagene Verschlüsselungsprozesse | Hoch | Automatisierte Integritätsprüfung der Backup-Files nach jedem Schreibvorgang.

## Slide 3: Menschlich
Identifizierte Risiken | Relevanz | Präventionsmassnahmen
Fehlkonfiguration durch Administratoren | Hoch | Regelmässige Security-Awareness-Schulungen für das IT-Team.
Versehentliches Löschen von Archivdaten | Mittel bis Hoch | Implementierung des Vier-Augen-Prinzips bei kritischen Löschvorgängen oder Systemänderungen.

## Slide 4: Organisatorisch
Identifizierte Risiken | Relevanz | Präventionsmassnahmen
Fehlende Wiederherstellungstests (Restores) | Hoch | Erstellung und quartalsweise Durchführung eines Disaster-Recovery-Tests.
Unklare Verantwortlichkeiten bei Störungen | Mittel | Definition einer klaren RACI-Matrix für den Backup-Prozess.

## Slide 5: Extern
Identifizierte Risiken | Relevanz | Präventionsmassnahmen
Ransomware- /Malware-Angriffe | Hoch | Air-Gap-Sicherung und 3-2-1 Prinzip anwenden.
Stromausfall / Naturkatastrophe | Hoch | Geografische Redundanz sicherstellen.
Provider Ausfall (z.B. Cloud Backup Dienste) | Mittel | SLAs mit Provider prüfen, Multi-Provider-Strategie erwägen.